## Slide 1
一人公司自主強化
從「手動協駕」到
全實相監控自駕模式
龍九控股 | 2026-07-18 | Hermès + Gemini + Notion

## Slide 2
SYSTEM STATUS
當前系統資產
✅ 已固化
• SSoT 對位：Moneybook > snapshot.json > Notion 9/9 一致 • 記錄員上崗：Notion 5 表 ops_logs 31 頁 • 大腦導通：Gemini review 情報驅動 • 每日管線：daily_deploy.py 08:00 自動執行 • 週五審計：cron job 已排程 (7/24 首次)
⏳ 待強化
• 資產護城河監控：Runway / 半導體曝險 • 外部對標引擎：00878/0050/債券型基金 • 動態平衡建議：auto-rebalance rule engine • SOP 資產化：OPERATIONS_MANUAL.md • 資訊偵察：美債收益率、央行政策

## Slide 3
POSITIONING
與市場理財機器人的差異化定位
🤖 台灣 robo-advisor（現況）
• 只能「給建議」，真正下單需要人按 • 目標：資產增值（growth-first） • 無法處理除息日排程、T+4 結算 • 配息效率優化不在 scope • 手動截圖補貨是常態
🏢 龍九控股自駕系統（定位）
• 直接產出 ready-to-execute 建議 • 目標：被動現金流覆蓋支出（cash-flow-first） • 自動 T+4 配息接力 + 除息日預警 • 配息效率最大化是核心 KPI • API 抓資產，減少截圖輸入
結論：龍九不是 growth-first 的 robo-advisor，而是 cash-flow-first 的自主資產管理 OS。

## Slide 4
ARCHITECTURE
三大強化模組設計
Asset Moat Monitor
Runway / 半導體曝險 / 配息覆蓋率 / 負債比
每日 08:00
Hermès
External Comparator
與外部機器人對標（00878/0050/公債）
每日 08:30
Hermès
Dynamic Balancer
資產再平衡建議（rule-based + 情報觸發）
每日 08:45
Hermès
Weekly Audit
本週資產防禦審計、巴菲特視角壓力測試
每週五 17:00
Gemini + Hermès
三個新模組完全 rule-based，不每次都呼叫 Gemini，確保成本可控。

## Slide 5
DYNAMIC BALANCE ENGINE
動態平衡觸發條件
半導體曝險 > 70%
REDUCE_TECH：0050/006208 減碼 3%
P1
被動收入 < 月支出
INCREASE_DIVIDEND：加碼配息型 ETF / 債券
P0
負債比 > 50%
DELEVERAGE：債務調度、暫緩新部位
P0
0050 除息前 4 天
T+4 預警：啟動配息接力轉換
P1
外資賣超 > 150 億
P1 賣出訊號：啟動減碼
P0
執行長只需審閱每週五的審計報告，核准 / 拒絕建議，系統自動調整。

## Slide 6
EXTERNAL COMPARATOR
理財機器人對標矩陣
台股 (0050)
待 7/21 除息確認
元大 00878: +4.2%
0050 配息縮水 40%，00878 替代
債券型基金
3.5%
5Y 公債: 3.8%
接近，維持現有部位
半導體曝險
72%
理想上限 50%
超標，0056 減碼 / 00878 補強
Coverage Ratio
113%
安全線 100%
穩健，持續監控
對標數據每日自動從 Yahoo Finance + internal snapshot 更新，每周五產生對比報告。

## Slide 7
ROADMAP
自主強化執行路線圖
P0
7/18-7/25
Asset Moat Monitor + Comparator + Balancer
每日 moat report 產出 + Telegram 推送
P1
7/26-8/02
外部 benchmark 自動更新 + 0050 除息 T+4 預警
0050 轉換前 4 天自動預警觸發
P2
8/03-8/09
動態平衡 rule engine 上線 + ops_logs auto-write
dynamic_balancer 產出 3 條以上建議
P3
8/10-8/16
Heatmap + 資產護城河儀表板 (Port 8501)
Streamlit Dashboard 部署
P4
月底
Gemini CEO 重新評估 + team chain v6.0 規劃
OpenAI 導入 if needed
P0 目標：在 7/25 前完成三個新模組並通過 daily_deploy 整合測試。

## Slide 8
VALUE CAPTURE
自主強化對一人公司的價值
🛡️ 資產護城河
• Runway 自動監控，防止現金斷裂 • 半導體曝險 > 70% 自動預警 • 對標外部機器人，避免績效落後 • 配息覆蓋率維持 100%+
🧠 決策頻寬釋放
• 系統自動產出建議，執行長只做核准/拒絕 • 每日 moat report + 每週審計，不需手動追蹤 • 系統 > 紀律，AI 24/7 監控不疲勞 • 70% 技術微操 → 30% 戰略裁決
「一人公司的護城河不在規模，而在系統紀律。」